Formato de Informe de Seguimiento

Formato de Informe de Seguimiento

| Nombre del equipo | The front-end |
| --- | --- |
| Sprint No: | V |

- Primera reunión (plan inicial del sprint) - lunes.

  - Pantallazo:

Observaciones:

Reunión llevada a cabo para asignar los roles

- Reunión diaria de seguimiento - martes.

  - Pantallazo:

Observaciones:

El día martes nos reunimos por medio de WhatsApp y meet para llevar a cabo el crud de movie el cual contiene: -CreateMovie -EditMovie -ShowMovie -FilterMovie

- Reunión diaria de seguimiento - miércoles.

  - Pantallazo:

Observaciones:

El miércoles nos reunimos por meet para llevar a cabo el crud de actor el cual contiene: -CreateActor -EditActor -ShowActor

- Reunión diaria de seguimiento – jueves.

  - Pantallazo:

Observaciones:

Se llevaron a cabo los servicios con sus respectivos controladores y migraciones, se colocaron las imágenes que se van a ver en el FilterMovie y hacerlo más estético visualmente.

- Reunión diaria de seguimiento – viernes.

  - Pantallazo:

Observaciones:

Se llevó a cabo la conexión con el SQL Server para poder obtener un diagrama con las clases que se hicieron en el proyecto y además acceder al Azure Storage y poder corroborar a través de las tablas del data base lo colocado en el navegador (localhost) todo esto lo hicimos en una reunión de meet en equipo